Załącznik Nr.1 do ogłoszenia o

przetargu nieograniczonym

Nr.BI.341/ 11 /2007 z dn. 26.06.2007r

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający.

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. m. Konopnickiej, M.C. Skłodowskiej, H. Sawickiej i ulicy "bez nazwy" w Hajnówce o łącznej dł. ok 655,10 mb i pow. ok 3470,60m2.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6 , 45232130-2, 45111200-0

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy krawężników drogowych typu lekkiego i ciężkiego w łącznej ilości 1300 mb w tym :

-krawężnik bet. typ lekki o wym. 100 x 15 x 30cm - 750 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22cm - 240 szt.

-krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22 /skosy -40 lewe+40 prawe/ - 80 szt.

- krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30cm / 196 mb/ - 400 szt.

- krawężnik bet. typ ciężki w wym. 75 x 20 x 30 / 22 mb/ - 30 szt.

- krawężnik bet. typ ciężki w wym. 75 x 20 x 22 (najazdowy) / 9 mb / - 12 szt.

- krawężnik bet. typciężki w wym.75 x 20 x 22 x 30 /skosy- 2lewe + 2 prawe/3 mb/ - 4 szt.

4.2. Zadanie II

Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV litego klasy S średnicy Ø 315mm o długości 214,5m , przykanaliki wpustów ulicznych z rur PCV klasy S Ø 200mm o długości 45m ,studni rewiyzyjne z kręgów betonowych z dnem prefabrykowanym o średnicy 1000x2000mm –

sztuk 1, z włazami kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego kl. D 400 (40T) wg normy PN-93/H-74124 / DIN . EN. 124, z pierścieniami odciążąjacymi . Studzienki wpustów ulicznych z dnem prefabrykowanymi pierścieniami odciążąjacymi Ø 500x1000mm z kręgów betonowych z osadnikami piasku i szlamów z włązem l. C 250 wg KB4-3.3.1.10.(1) sztuk 10, studnie PCV

Ø 425mm zamknęte rurą teleskopową i włązem żeliwnym typu ciężkiego (40T) – 6 sztuk, rury PCV klasy S o średnicy Ø 160mm – 7m , oraz przecisk w stalowej rurze osłonowej

Ø 273mm – 10m.

4.3.Zadanie III.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej -warstwy ścieralnej gr.5 cm na pow.3.384,20 m2 na istniejącej podbudowie z pospółki wykonanej przez Zamawiającego.

-warstwy wiążąca gr.4 cm na pow. 84,60 m2 na istniejącej podbudowie z pospółki wykonanej przez Zamawiającego.

-warstwy ścieralnej gr.4 cm na pow. 86,38 m2 .

5.Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Zadanie I - dostawa materiałów - od dnia 27.07.2007r /sukcesywnie/

- Zadanie II - wykonanie kanalizacj deszczowej - od dnia 27.07.2007 r do 17.08.2007r

- Zadanie III - wykonanie nawierzchni asfaltowej - w miesiącu wrześniu 2007r

6.Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy złożyć - do dnia 17.07.2007r do godz.10oo w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr.219.

7.Informacja o trybie otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi :

-dnia 17.07.2007r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pok.nr.208

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko ,nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji zawartych w ofercie.

8. Opis kryteriów i sposób oceny ofert :

|  | 1. |  |  | Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : / jednakowymi dla wszystkich zadań/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1). |  | Cena - 90% |  |
|  |  |  | 2). |  | Gwarancja – 10% |  |
|  | 2. |  |  | Ocena każdej z ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego z kryterium. |  |  |
|  | 3. |  |  | Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. |  |  |
|  | 4. |  |  | W zakresie kryterium Nr.2 ocenie podlegać będzie okres gwarancji dany przez oferenta na wykonane roboty zgodnie z zamówieniem liczony w miesiącach. |  |  |
|  | 5. |  |  | Sumaryczna ilość punktów jaką uzyska każda z ocenianych ofert obliczona zostanie wg wzoru: |  |  |
|  |  | Cmin.ofert brutto Gwarancja ofer. miesięcy |  |  |  |  |
|  |  | ( ----------------------x W1x 100pkt ) + (----------------------------------- x W2 x 100 pkt ) |  |  |  |  |
|  |  | Coferty ocen. brutto Gwarancja max. miesięcy |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gdzie: |  |  |
|  |  |  |  | W 1,2 - przyjęte wagi poszczególnych kryteriów; |  |  |
|  |  |  |  | Indeksy – min – dotyczą wartości najniższych spośród przedstawionych w ocenianych ofertach; |  |  |
|  |  |  |  | max – dotyczą wartości najwyższych spośród przedstawionych w ocenianych ofertach; |  |  |
|  |  |  |  | ofer. - dotyczą wartości aktualnie ocenianej oferty; |  |  |
|  | 6. |  |  | W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. |  |  |
|  | 7. |  |  | Zamawiający zgodnie z art. 88 ustawy p.z.p. za zgodą oferenta może poprawić w ofercie oczywiste błędy i omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty |  |  |
|  | 8. |  |  | Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na poprawienie błędów oferta zostanie odrzucona jako oferta nieważna. |  |  |
|  | 9. |  |  | Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla oferenta i Zamawiającego będzie poprawiona cena. |  |  |
|  | 10. |  |  | Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie wyżej kryteria wyboru. |  |  |
|  | 11. |  |  | Zamawiający wskaże wybranemu oferentowi termin i miejsce podpisania umowy. |  |  |

9.Wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

10.Termin związania ofertą wynosi – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

13. Informacja o zmianie zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacje o zamiane utanowienia dynamicznego systemu zakupów .

Zamawiający nie przewiduje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

15.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

16.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

17.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu

aukcji elektronicznej.

19.Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

-Przesłanie wykonawcom SIWZ nastąpi na ich pisemny wniosek w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku - /art.42 ust 1 + art.27 ust 1 p.z.p./

-Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr. 208 .

-Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

-Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień ,chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

-Cena za SIWZ – nie dotyczy

20.Sposób przygotowania oferty:

-Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

-Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

-Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

-Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

-Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

-Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak pierwotną ofertę , z dopiskiem „ZMIANA”

-Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie:

na zadanie nr.1, zadanie nr.2 , zadanie nr.3 lub na trzy zadania .

W ofercie należy podać koszt wykonania robót netto i brutto oddzielnie dla każdego zadania.

Ofertę na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr.1 do SIWZ w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA-Przetarg na budowę ulic M. Konopnickiej, M.C. Skłodowskiej, H. Sawickiej i ulicy "bez nazwy" w Hajnówce” należy złożyć do dnia 17.07.2007r do godz.10oo w siedzibie Zamawiającego w pok.Nr.219

21.Opis warunków udziału w postępowaniu.

21.1.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych.

21.2.Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.3.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełniam – nie spełniam" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ . Z treści Załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnia.

22. Zawartość ofert:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub ich kserokopie (odpisy) poświadczone za zgodność przez uprawnione osoby:

1. Formularz ofertowy / Załącznik Nr 1 do SIWZ/.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych / Załącznik Nr.2 do SIWZ/.

3. Aktualny wypis / odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zaświadczenie z właściwego dla oferenta Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. /dołączyć certyfikaty, atesty lub świadectwa jakości / - dot.Zad.Nr.I .

7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie ,posiadają wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia z podaniem nazwiska Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane /załączyć ksero uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa/- dot. Zadania Nr. II i Nr III .

8. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ,z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ,że roboty te zostały wykonane z należytą starannością min.3 - dotyczy Zadania Nr. II i Nr III .

9. Zobowiązanie do wpłacenia /wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia o równowartości 5% ceny ofertowej w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wniesione przed wyznaczonym terminem podpisania umowy – dotyczy Zadania Nr. II i Nr III.

10. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją techniczną, SST, przedmiarem robót i SIWZ, a proponowana w ofercie wartość brutto jest całkowitą kwotą wykonania zadania –dot. Zadania Nr. II i Nr III .

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie, np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby poświadczającej

- Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 Ustawy z 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych.

23.Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

23.1.Wykonawca/Dostawca dołoży należytej staranności przy wykonaniu zamówienia w szczególności zaś przejmie na siebie obowiązek wyrównania strat powstałych w wyniku niesolidnie wykonanego zamówienia.

23.2.Za nieterminowe wykonanie zamówienia Zamawiający potrąci z należności Wykonawcy/Dostawcy 0,2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

23.3.Wykonawca robót dot. zadania Nr II i Nr III w ramach oferowanej ceny zapewni na czas budowy kierownika budowy, obsługę geodezyjną , wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zabezpieczenie placu budowy.

23.4.Dostawca materiałów objętych zamówieniem wraz z fakturą dostarczy aktualne certyfikaty, atesty lub świadectwa jakości ./dot.zad.nr.I i nr. II/

23.5.Dostawca przy każdej dostawie dostarczy oświadczenie stwierdzające, iż dostarczone materiały posiadają pełną 100% wytrzymałość i nadają się do natychmiastowego wbudowania (z podaniem daty produkcji dostarczonej partii materiałów) /dot. Zad. Nr I /

23.6. Zamawiający zastrzega, aby wszystkie materiały drogowe pochodziły od jednego producenta /dot. zad. nr I/

23.7.Wykonawca robót dot. zadania Nr. II w ramach oferowanej ceny uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego .

23.8.W ramach ceny Wykonawca dot. zadania Nr III wykona regulacje studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej PCV i zaworów wodociągowych.

24.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed wyznaczonym terminem podpisania umowy musi być wniesione zabezpieczenie w

wysokości 5% wartości zamówienia brutto - dot. Zadania Nr. II i Nr III.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z n/w form:

- w pieniądzu – przelewem na rachunek zamawiającego w banku konto PKO BP Hajnówka 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz.U.Nr.109,poz 1158 , z późn.zm./.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń ,powinny one być wystawione na okres wykonania zamówienia oraz okres rekojmii.

25.Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku postępowania.

Oferentom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze określone w dziale IV ustawy.

l. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, oferent może wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

3. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Protest wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną zostanie odrzucony

bez rozpatrywania.

5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a. treści ogłoszenia,

b. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia

ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

6. Protest inny niż wymieniony w pkt. 5 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od

dnia jego wniesienia.

7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 5 i 6, uznaje się

za jego oddalenie.

26.Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami oraz

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się.

Wszelkie oświadczenia , wnioski , pytania , informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie sie faxem pod numerem (085) 682 29 94 lub e-mailem

(hajnowka@hajnowka.pl) , pod warunkiem natychmiastowego potwierdzenia treści faxu i e-mailu na piśmie.

27.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

Jarosław Kicel lub Andrzej Hajduk tel. (0-85) 682 2875 i 682 6443 lub fax (0-85) 682 2994.

28.Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2007 roku pod Nr 106504-2007.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1.Formularz ofertowy wraz z załącznikami Nr 1,2,3 - Załącznik Nr.1do SIWZ

2.Formularz oświadczenia Wykonawcy / art.22 ustawy p.z.p / - Załącznik Nr.2 do SIWZ

3.Projek budowlany kanalizacji deszczowej- Załącznik Nr 3 do SIWZ /dot.zad.nr.2 /.

3.Projekt budowlany drogowy - Załącznik Nr.4 do SIWZ/dot.zad.nr.1 i 3 /.

4.Szczegółowa Specyfik.Techniczna – Załącznik Nr.5 do SIWZ

Załącznik Nr.1do SIWZ dot. przetargu

nieograniczonego Nr.BI.341/11 /2007

................................................. miejscowość, data..............................

( pieczęć firmy)

# FORMULARZ OFERTOWY

#### Dane oferenta:

| Nazwa: | ......................................................................................................... |
| --- | --- |
| Siedziba: | ......................................................................................................... |
| Nr.telefonu/faksu: | .......................................................................................................... |
| Nr. REGONU | .......................................................................................................... |
| Nr. NIP | .......................................................................................................... |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa ul. m. Konopnickiej, M.C. Skłodowskiej, H. Sawickiej i ulica "bez nazwy" w Hajnówce o łącznej dł. ok 655,10 mb i pow. ok 3470,60m2.

w zakresie dotyczącym:

Zadania Nr. I...............................................................................................................................

Zadanie Nr.II..............................................................................................................................

Zadanie Nr.III............................................................................................................................

składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach

jak niżej:

Zadanie Nr. I

wartość netto - ..............................................................

podatek VAT - ..............................................................

wartość brutto - ..............................................................

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie Nr. II

wartość netto - ..............................................................

podatek VAT - ..............................................................

wartość brutto - ..............................................................

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie Nr. III

wartość netto - ..............................................................

podatek VAT - ..............................................................

wartość brutto - ..............................................................

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty .

Termin wykonania zamówienia:

...................................................................................................

...................................................................................................

Okres gwarancji /wyrażony w liczbie miesięcy/:

...................................................................................................

...................................................................................................

Zamówienie wykonamy samodzielnie.

Część zamówienia w zakresie: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcy tj.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Integralną część oferty stanowią n/w załączniki:

1..........................................................................

2..........................................................................

3..........................................................................

4..........................................................................

5..........................................................................

6..........................................................................

7..........................................................................

8..........................................................................

9..........................................................................

10........................................................................

.........................................dnia................................. .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

### ...............................................

### (pieczęć oferenta)

Załącznik do oferty Nr.1

BI.341/ 11 /2007

### Zadanie Nr.1

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy krawężników betonowych drogowych typu lekkiego i ciężkiego w ilości 1300 mb. potrzebnych do budowy ul. M. Konopnickiej, M.C. Skłodowskiej, H. Sawickiej i ulica "bez nazwy" w Hajnówce wg. wymiarów jak podano w tabelce.

### KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość szt. | Cena jednost. netto | Podatek VAT ......% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 100x15x30cm | 750 |  |  |  |
| 2. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 100x15x22/najazdowy/ | 240 |  |  |  |
| 3. | Krawężnik beton. typ lekki o wym.100x15x30x22cm /najazdowy-skośny/ /40 lewe + 40 prawe/ | 80 |  |  |  |
| 4. | Krawężnik beton. typ lekki o wym. 49X15x30cm /196mb/ | 400 |  |  |  |
| 5. | Krawężnik beton. typ ciężki o wym. 75X20x30cm /22,5mb/ | 30 |  |  |  |
| 6. | Krawężnik beton. typ ciężki o wym. 75X20x22cm /9mb/ najazdowy | 12 |  |  |  |
| 7. | Krawężnik beton. typ ciężki o wym. 75x20x22x30cm /3mb/ /2 lewe + 2 prawe/ | 4 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |

Słownie : .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.........................................dnia................................. .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik do oferty Nr 2

BI.341/ 11 /2007

Zadanie Nr 2.

Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV litego klasy S średnicy Ø 315mm o długości 214,5m , przykanaliki wpustów ulicznych z rur PCV klasy S Ø 200mm o długości 45m ,studni rewiyzyjne z kręgów betonowych z dnem prefabrykowanym o średnicy 1000x2000mm –

sztuk 1, z włazami kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego kl. D 400 (40T) wg normy PN-93/H-74124 / DIN . EN. 124, z pierścieniami odciążąjacymi . Studzienki wpustów ulicznych z dnem prefabrykowanymi pierścieniami odciążąjacymi Ø 500x1000mm z kręgów betonowych z osadnikami piasku i szlamów z włązem l. C 250 wg KB4-3.3.1.10.(1) sztuk 10, studnie PCV

Ø 425mm zamknięte rurą teleskopową i włązem żeliwnym typu ciężkiego (40T) – 6 sztuk, rury PCV klasy S o średnicy Ø 160mm – 7m , oraz przecisk w stalowej rurze osłonowej

Ø 273mm – 10m.

### KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT- | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km | 451,20m3 |  |  |  |
| 2. | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III , uzyskanego z wykopu | 425,10m3 |  |  |  |
| 3. | Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubości 10 cm | 172,40m2 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315 mm | 214,50m |  |  |  |
| 5. | Wykonanie studni z PCV Ø 425 mm zamkniętej rurą teleskopową i włazem | 6 sztuk |  |  |  |
| 6. | Wykonanie studzienek ściekowych betonowych Ø 500x1000 mm z osadnikiem i bez syfony , z dnem prefabrykowanym i pierścieniami odciążąjacymi | 10 sztuk |  |  |  |
| 7. | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy Ø 200 mm | 33m |  |  |  |
| 8. | Wykonanie kanału z rur PCV o średnicy Ø 200 mm | 12m |  |  |  |
| 9. | Wykonanie przecisku rurami stalowymi Ø 273 mm metodą wibrowaną przy użyciu młota pneumatycznego | 10m |  |  |  |
| 10. | Wykonanie studni z kręgów betonowych Ø 1000x2000 mm z dnem prefabrykowanym , pierścieniami odciążąjacymi i włazem żeliwnym typu ciężkiego | 1 sztuk |  |  |  |
| 11. | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy Ø 160 mm | 7m |  |  |  |
|  | Wartość razem: |  |  |  |  |

.........................................dnia................................. .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

### ...............................................

### (pieczęć oferenta)

Załącznik do oferty Nr.3

BI.341/ 11 /2007

Zadanie Nr 3

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej , oraz wyprofilowanie i dogęszczenie w ul. M. Konopnickiej, M.C. Skłodowskiej, H. Sawickiej i ulica "bez nazwy" w Hajnówce.

##### KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr SST | Rodzaj robót | Ilość jednostek m2 | Cena jednostkowa zł. | Wartość robót netto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-04.04.01 | Wyprofilowanie i dogęszczenie podbudowy z pospółki wykonanej przez Zamawiającego | 3470,58 |  |  |
| 2. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.5 cm. | 3384,20 |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.4 cm. | 86,38 |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. cm. | 84,60 |  |  |
|  |  | Wartość netto |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto |  |  |  |

Słownie..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................dnia................................. .....................................................................

(pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik Nr. 2 do SIWZ dot przetargu

nieograniczonego Nr. BI. 341/11/2007r

........................................................

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 22 ust. l i art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że podmiot., który reprezentuję / reprezentujemy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust l ustawy,tj.:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie / w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lecz szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności1,

b) Nie jest podmiotem, w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono,

c) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

d) Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych2,

e) Żaden z członków organu zarządzającego firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestwstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych3.

.......................................................

Pieczęci i podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy:

1 niepotrzebne skreślić.

2 dotyczy Wykonawcy który jest osobą fizyczną oraz spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych odnośnie wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza,

3 dotyczy Wykonawcy, który jest osobą prawną